**МЕЧЕТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

(четвертого созыва )

**РЕШЕНИЕ**

от 02.03.2021 № 103

с. Мечетное

**О внесении изменений в решение Совета депутатов Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области от 08.12.2017 № 193**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Распоряжения Правительства Саратовской области от 16мая 2019 №97-Пр «О распределении на 2019год субсидии из областного бюджета бюжджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области,основанных на местных инициативах», Генеральным планом Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района и руководствуясь Уставом Мечетненского муниципального образования, Совет депутатов Мечетненского муниципального образования РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области от 08.12.2017 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 гг.» с изменениями (от 25.01.2019 №25, от 21.05.2019 №36, 01.08.2019 №47, 03.02.2020 №66а, 04.09.2020 №80, 05.10.2020 №83, 10.11.2020 №91) следующие изменения:

- приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

**Глава Мечетненского**

**муниципального образования Е.Н. Чуйкова**

Приложение к решению Совета депутатов

Мечетненского муниципального

образования от 02.03.2021 №103

« Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Мечетненского МО Советского

муниципального района на 2018-2028 годы»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования**

**Советского муниципального района на 2018-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего, млн..руб.** | **в том числе за счет средств** | | | | **Ответственные за исполнение** |
| **Федерального бюджета (прогнозно)** | **Областного бюджета (прогнозно)** | **Местного бюджета (прогнозно)** | **Внебюджетных источников (прогнозно)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Проектирование и строительство индивидуальных источников теплоснабжения объектов социальной сферы | 2018-2028 гг. | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Мечетненское муниципальное образование |
| 2 | Реконструкция участка водопровода расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, от башни Рожновского до разводящих сетей | 2019г. | 0,999 | - | 0,789 | 0,100 | 0,110 | Мечетненское муниципальное образование |
| 2.1 | Проверка сметной документации по объекту «Ремонтные работы по реконструкции участка водопровода расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, от башни Рожновского до разводящих сетей» | 2019 г. | 0,006 | - | - | 0,006 | - | Мечетненское муниципальное образование |
| 2.2 | Оказание услуги по экспертизе выполненых работ по реконструкции участка водопровода расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, от башни Рожновского до разводящих сетей | 2019 г. | 0,025 | - | - | 0,025 | - | Мечетненское муниципальное образование |
| 3 | Реконструкция участка водопровода расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, от  дома №1 ул. Мелиораторов до дома №16 ул. Рабочая | 2020г. | 0,999 | - | 0,788 | 0,101 | 0,110 | Мечетненское муниципальное образование |
| 3.1 | Проверка сметной документации по объекту «Ремонтные работы по реконструкции участка водопровода расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, от  дома №1 ул. Мелиораторов до дома №16 ул. Рабочая | 2020 г. | 0,006 | - | - | 0,006 | - | Мечетненское муниципальное образование |
| 3.2 | Осуществление строительного контроля за выполняемыми работами по реконструкции участка водопровода расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, от  дома №1 ул. Мелиораторов до дома №16 ул. Рабочая | 2020 г. | 0,021 | - | - | 0,021 | - | Мечетненское муниципальное образование |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 2021г. | 0,04 |  |  | 0,04 |  | Мечетненское муниципальное образование |
| 5 | Проверка сметной документации | 2022г. | 0,02 |  |  | 0,02 |  | Мечетненское муниципальное образование |
| 6 | Проверка сметной документации | 2023г. | 0,02 |  |  | 0,02 |  | Мечетненское муниципальное образование |
| 7 | Прокладка водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках с устройством колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры | 2018-2028 гг. | 15,0 | - | 10,0  - | - | 5,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению, газоснабжению ( по согласованию) |
| 8 | Обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей | 2018-2028 гг. | 14,0 | - | - | - | 14,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению, газоснабжению ( по согласованию) |
| 9 | Замена электрических сетей и капитальный ремонт и реконструкция ТП | 2018-2028 гг. | 15,0 | - | - | - | 15,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению, газоснабжению ( по согласованию) |
| 10 | Диагностика и ремонт оборудования ГРП и ГРПШ | 2018-2028 гг. | 5,0 | - | - | - | 5,0 | Организации оказывающие услуги  по электроснабжению, газоснабжению (по согласованию) |
| 11 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей летнего полива. Замена изношенных участков и оборудования | 2018-2028 гг | 2,0 | - | - | - | 2,0 | Организации оказывающие услуги  по электроснабжению, газоснабжению ( по согласованию) |
| 12 | Проведение мероприятий по заполнению волжской водой пруда «Головной» | 2018-2028 гг | 2,0 | - | - | - | 2,0 | Организации оказывающие услуги  по электроснабжению, газоснабжению ( по согласованию) |
| **Итого:** | | | **65,136** | **-** | **11,577** | **0,339** | **53,22** |  |

**Секретарь Совета депутатов Е.А. Дюкарева**